## Утверждаю:

**И.о. министра строительства и**

**жилищно –коммунального хозяйства**

**Чеченской Республики**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Р. Ибрагимова**

**«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.**

**Отчет**

**Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики за I квартал 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование мероприятия | Выполнение и исполнение мероприятий | | | Ответственный  исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
|  | Разработка и утверждение региональных паспортов национального проекта «Жилье и городская среда» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики участвует в 3 федеральных проектах, включенных в нацпроект «Жилье и городская среда», в рамках которых разработаны и утверждены паспорта региональных проектов:  - Распоряжение Правительства Чеченской Республики №344-р от 13.12.2018г. «Об утверждении паспорта регионального проекта «Жилье Чеченской Республики»;  - Распоряжение Правительства Чеченской Республики №346-р от 13.12.2018г. «Об утверждении паспорта регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики»;  - Распоряжение Правительства Чеченской Республики №345-р от 13.12.2018г. «Об утверждении паспорта регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики». | | | Газалапов А.А.  Шамсудинова Р.Б. |
|  | Разработка и утверждение региональных паспортов национального проекта «Экология» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики участвует в 2 федеральных проектах, включенных в нацпроект «Жилье и городская среда», в рамках которых разработаны и утверждены паспорта региональных проектов:  - Распоряжение Правительства Чеченской Республики №375-р от 13.12.2018г. «Об утверждении паспорта регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики»;  - Распоряжение Правительства Чеченской Республики №372-р от 13.12.2018г. «Об утверждении паспорта регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики». | | | Газалапов А.А.  Шамсудинова Р.Б. |
| 3. | Реализация подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» | В целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Во исполнение приказа Минстроя России от 30 июля 2015 года № 536/пр по состоянию на 01.01.2019 г. количество аварийных домов, составляет 168 МКД, количество помещений 1 843 ед., общей площадью 84,02 тыс.кв.м и количеством проживающих – 5 148 человек.  В соответствии с письмом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушева от 05.12.2018 г. №48644-ВЯ/06 Министерством направлен реестр многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.  По состоянию на I квартал 2019 года количество аварийных домов признанных таковыми до 1 января 2017 года, включенных в указанный перечень, составляет 120 МКД, общей площадью жилых помещений - 58,69 тыс.кв.м и количеством проживающих – 3 465 человек. | | | Газалапов А.А.  Шамсудинова Р.Б. |
| 4. | Реализация подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | В рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" оформлены и выданы 30 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 137,7 млн.руб. | | | Газалапов А.А.  Ибрагимова Б.Р. |
| 5. | Заключение соглашения между Правительством Чеченской Республики и Минстроем России в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» Чеченской Республики» | В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» Чеченской Республики» заключено соглашение между Правительством Чеченской Республики и Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики от 12.02.2019 г. № 069-09-2019-304.  Общий объем денежных средств за счет всех источников финансирования составляет **-*125,632млн.рублей***, в том числе:  *- федеральный бюджет* ***–124,376 млн.рублей(99%);***  *- республиканский бюджет****–1,256 млн.рублей (1%);***  Муниципальные и внебюджетные источники в рамках реализации подпрограммы не предусмотрены. | | | Газалапов А.А.  Ибрагимов И.М. |
| 6. | Заключение соглашения между Правительством Чеченской Республики и Минстроем России в рамках реализации подпрограммы «Комплексное управление твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами в Чеченской Республике» | Запланированный на 2019 год в рамках реализации подпрограммы объем денежных средств за счет всех источников финансирования составляет **-*667 218,322 тыс.рублей***, в том числе:  *- федеральный бюджет* ***– 633 857,400 тыс.рублей (95%);***  *- республиканский бюджет* ***– 33 360, 922 тыс.рублей (5%);***  Соглашение о предоставлении финансовой поддержки бюджету Чеченской Республики за счет средств ППК «Российский экологический оператор» не доведено до Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики в I кв. 2019 года. Заключение соглашения перенесено на второе полугодие 2019 года. | | | Газалапов А.А.  Ибрагимов И.М. |
| 7. | Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (заключение соглашения) | В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" заключено соглашение между Правительством Чеченской Республики и Минстроем России (№069-08-2019-063 от 06.02.2019 г.).  Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году составляет за счет всех источников финансирования– 153 788,544 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета 108 491,1 тыс. рублей;  - за счет средств республиканского бюджета 45 297,444тыс. рублей. | | | Газалапов А.А.  Ибрагимова Б.Р. |
| 8. | Реализация подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики» (заключение соглашения) | В целях реализации мероприятий по переселению и обустройству граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма ***«Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики».***  Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении субсидии из Федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на осуществление социальных выплат в рамках подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской Республики» в 2019 году.  Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году составит за счет всех источников финансирования– **104210,5 тыс. рублей**, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета 99 000,0 тыс. рублей;  - за счет средств республиканского бюджета 5 210,5тыс. рублей. | | | Газалапов А.А.  Ибрагимова Б.Р. |
| 9. | Заключение соглашения между Правительством Чеченской Республики и Минстроем России в рамках реализации подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» | В рамках реализации подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии бюджету Чеченской Республики из федерального бюджета на основное мероприятие "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации".  Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году составит за счет всех источников финансирования – 296 197,683 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета 281 387,800 тыс. рублей;  - за счет средств республиканского бюджета 14 809,883 тыс. рублей. | | | Газалапов А.А.  Вашаев Л.А. |
| 10. | Заключение соглашения между Правительством Чеченской Республики и Минстроем России в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской Республике» | В рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской Республике» заключено соглашение от 9 февраля 2019 г № 069-09-2019-101о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Чеченской Республике в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье»  Общий объем средств за счет всех источников финансирования на 2019 год составит– **981 205,686 тыс. рублей**, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – **932 145,400** тыс. рублей;  за счет средств республиканского бюджета – **49 060,286** тыс. рублей. | | Газалапов А.А.  Вашаев Л.А. | | |
| 11. | Заключение соглашения между Правительством Чеченской Республики и Минстроем России в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики» | В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики» заключено Соглашение между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики о предоставлении Субсидии в 2019 году из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий подпрограммы в объеме  ***577 137,266 тыс. рублей***.  Общий объем средств за счет всех источников финансирования на 2019 год составит - **577 137,266 тыс. рублей**, в том числе:  За счет средств федерального бюджета – **548 280,400** тыс. рублей;  За счет средств республиканского бюджета –**28 856,866** тыс. рублей. | | Газалапов А.А.  Вашаев Л.А. | | |
| 12. | Заключение соглашения между Правительством Чеченской Республики и Минстроем России в рамках реализации государственной программы Чеченской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики" в 2018-2022 годы. | Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется в 2019 году благоустроить 34 общественных пространства и 57 дворовых территорий.  Заключено соглашение между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на поддержку Государственной программы Чеченской Республики и муниципальных программ формирования современной городской среды.  Общий объем средств на 2019 год составляет- ***434 286, 465 тыс. рублей***, в том числе:  *-из федерального бюджета – 429 943,600 тыс. рублей;*  *-из республиканского бюджета – 4 342,865 тыс. рублей*. | | Газалапов А.А. Шамсудинова Р.Б. | | |
| 13. | Деятельность по мониторингу жилищного строительства | **Информация по состоянию на 09.04.2019 г.**  Планируемый годовой объем ввода жилья в Чеченской Республике:  2019 г. - 614 тыс.кв.м.  Объем введенного жилья на 09.04.2019 г. в Чеченской Республике, составил **121 612** кв.м.  **Введено:**  **- Многоквартирные жилые дома –** 1 МКД: общей площадью – **12 243 кв.м.** количество квартир 72.;  **- Индивидуальное жилищное строительство – 109 369 кв.м.**    **Мероприятия по строительству жилья на 09.04.2019 г.**  В стадии строительства находятся – **44 многоквартирных** домов, общей площадью – **731 903** кв.м. количество квартир 6324 из которых планируются ввести в эксплуатацию:  - в 2019 году 20 домов общей площадью 211 252 кв.м. (1877 квартир);  - в 2020 году 9 домов общей площадью 144 441 кв.м. (1202 квартир);  - в 2021 году 3 дома общей площадью 95 698 кв.м. (682 квартир);  - в 2022 году 2 дома общей площадью 70 121 кв.м. (627 квартир);  - в 2023 году 10 домов общей площадью 210 389 кв.м. (1936 квартир). | | Ибахаджиев Х.Б. Бетризова З.Л.  Бакаев А.Х.  Тунтаев И.Ш. | | |
| 14. | Контроль долевого строительства на территории Чеченской Республики | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики определено органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области долевого строительства жилых домов и иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики. В этой связи департаментом строительства разработан административный регламент исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики.  На официальном интернет сайте министерства размещен перечень нормативных правовых актов в области долевого строительства и разъяснения по их применению, информация о застройщиках и возводимых ими объектов долевого строительства.  Ведется оперативное консультирование граждан по вопросам участия в долевом строительстве осуществляется при их личном обращении в министерство, а также по телефонам «горячей линии». В ходе консультирования заявителям предоставляется информация о застройщиках конкретных объектов недвижимости и наличии у них разрешительной документации на строительство, разъясняются положения действующего законодательства об участии в долевом строительстве. Ежеквартально проводится проверка отчетности генеральных подрядных организаций, которые ведут строительство многоквартирных домов с долевым участием граждан на территории Чеченской Республики, в соответствии с [Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"](garantF1://12038267.0) Граждане, включенные в реестр "обманутых" дольщиков на территории Чеченской Республики отсутствуют. Обращений и заявлений граждан о нарушении прав дольщиков не поступало.  Также ведется проверка на соответствие застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ от 30.12.2004 за №214-ФЗ ["Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации."](garantF1://12038267.0) После проверки выдается заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ - 214 или отказ в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2004№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».  На сегодняшний день на территории Чеченской Республики с долевым участием граждан ведется строительство восьми объектов:  **ООО «Юг-Строй»**  Строительство 16-ти этажного дома со встроенными торгов.помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Лорсанова, б/н.  **ООО "Теплицстройсервис"**  Строительство жилого комплекса с встроенными торговыми помещениями и 2-х уровневым авто паркингом на 30 мест. Заводской район, пр. Революции, 16.  **ООО "Теплицстройсервис"**  Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями; Адрес объекта: ЧР, г.Грозный, Заводской район, ул. Николаева, б/н  **ООО «Капитал»**  Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 1  **ООО «Капитал»**  Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 3  **ООО «Юг-Строй»**  Строительство 17-ти этажного дома со встроенными торгов.помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. А. Шерипова,68 а.  **«Империя»**  Строительство 19-ти эт. Многоквартирного дома, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул.Кан-Калика, б/н  **ООО «ПГС-85»**  Строительство 16-ти эт. Многоквартирного дома, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул.Анисимова, б/н | Ибахаджиев Х.Б. Бетризова З.Л.  Бакаев А.Х.  Тунтаев И.Ш. | | |
| 15. | Координация хода строительства объектов, строящихся в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики» | Осуществляется координация хода строительства объектов, строящихся в рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики на период 2018-2019 годы», «Стимулирование программ развития жилищного строительства» и начатых в 2018 году в рамках подпрограммы «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики» и координация деятельности стройиндустрии. | Ибахаджиев Х.Б. Бетризова З.Л.  Астамиров А.А-В. | | |
| 16. | Мониторинг деятельности предприятий стройиндустрии | Проводится систематический мониторинг деятельности подведомственных предприятий стройиндустрии, выпускающих строительные материалы, конструкции и изделия.  Согласно отчетным данным и информации по выпуску и реализации готовой продукции, производство строительных материалов подведомственными предприятиями за январь-март 2019 года составило **10,778**млн.руб.:   * *ГУП «ГЗЖБК» -* ***9,262млн.руб****. (1240м3 сб/железобетона);* * *ГУП «ГКЗ» - 0;* * *ГУП «АЗЖБИ» -* ***1,516млн.руб****. (268 м3 сб/железобетона).* | Ибахаджиев Х.Б.  Бетризова З.Л.  Астамиров А.А-В. | | |
| 17. | Работа и исполнение запросов и протокольных поручений Правительства Чеченской Республики | Согласно запросу МИНЭКОНОМТЕРРАЗВИТИЯ ЧР от 30.08.2016г. №1371/07-15 подготовлена информация о производстве и реализации продукции подведомственными предприятиями стройиндустрии за январь-март 2019 года.  Согласно запросу директора Департамента экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР Х.Х. Дадаева от 12.08.2015г. №03-11/03-2 Министерством строительства и ЖКХ ЧР проведена подготовка информации в области строительства, промышленности строительных материалов и строительной индустрии за январь-март 2019 года.  В соответствии с запросом МИНПРОМТОРГ РОССИИ от 15.10.2015г. Министерство строительства и ЖКХ ЧР подготовлена информация о финансово-экономическом состоянии подведомственных предприятий за январь-март 2019 года, производящих строительные материалы и строительные конструкции.  Согласно Постановлению Правительства Чеченской Республики от 23.10.2018 г. №224 «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации», ведется работа по учету объемов и количества объектов незавершенного строительства.  Во исполнение поручения первого заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Г.С. Таймасханова, совместно с отделом организации работы и делопроизводства проведена работа по представлению информации о ходе исполнения обращений граждан, во время прямого эфира, проведенного 21.02.2019 г. на ЧГТРК «Грозный».  Сбор, обработка и свод информации для представления ежеквартального отчета в Правительство Чеченской Республики в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики №248-р от 27.09.2016г. о внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 3 октября 2014 года № 267-р «О мерах по созданию и ведению единой информационной базы объектов капитального строительства».  В рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 2 февраля 2016 г. № ДК-П9-483 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики представлен отчет о состоянии строительного комплекса Чеченской Республики. | Ибахаджиев Х.Б. Бетризова З.Л.  Астамиров А.А-В. | | |
| 18. | Сопровождение проектно-сметной документации | 1. Формирование земельных участков для строительства объектов капитального строительства, планируемых к реализации в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике». 2. Проводится работа по наполнению реестра экономически эффективной документации повторного использования согласно постановлению Правительства РФ от 31.03.2017 г. № 389. 3. Сбор Генпланов строящихся жилых комплексов в г. Грозном, для определения площади твердых покрытий подъездных дорог и автомобильных площадок. 4. Проводится работа по сбору информации от министерств и ведомств Чеченской Республики в целях актуализации перечня объектов для включения в подпрограмму «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике». 5. Актуализация сведений ГКУ «Республиканский центр по сейсмической безопасности»поперечня объектов, имеющих технические заключения обследования зданий. 6. Осуществлены необходимые согласования производственных вопросов с проектными организациями, подрядными организациями и администрациями городов и районов ЧР, вовлеченных в строительный процесс. 7. Ведется работа по получениюразрешительной документации на объектыгосударственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике». 8. Получены разрешения на строительствопо объектам государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».   - «Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2-й пусковой комплекс 2 этапа)»;  - «Строительство водоснабжения Курчалоевского района Чеченской Республики (2-ой пусковой комплекс)».  - «Строительство СОШ 360 мест, в с. Курчалой,Курчалоевского муниципального района, Чеченская Республика».   1. Получены ГПЗУ:   - «Строительство детского сада на 80 мест, по ул. Сайханова, Чеченская Республика»;  - «Строительство СОШ 360 мест, по ул. Сайханова, Чеченская Республика».;  - «Строительство СОШ 360 мест, в с. Курчалой,Курчалоевского муниципального района, Чеченская Республика».   1. Представлены сведения для формирования ежеквартального отчета о состоянии строительного комплекса Чеченской Республики в части касающейся ОСПСД и ЦС за 4 кв. 2018 года. 2. Подготовка списков участников по предложениям Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики, министерств и ведомств Чеченской Республики в молодежной площадке «Поколоение 2030» по теме «Комфортный город: конкуренция за человека». 3. Свод информации для ежемесячного отчета по проекту Чеченской Республики«Комплексное устойчивое развитие территорий Ножай-Юртовского и Шатойского районов». 4. В адрес Минстрой и ЖКХ РФ направлен квартальный отчет в соответствии с письмом от 24.08.2017 г. № 30166-ЕС/09 о ходе исполнения подпункта «б» пункта 7 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 11 июня 2016 года № Пр-1138ГС по итогам заседаний Государственного совета Российской Федерации 17 мая 2016 года. 5. Осуществление приемки и передачи проектной документации. 6. Взаимодействие с другими отделами министерства. 7. Проведена работа над входящей и исходящей корреспонденцией. | Ибахаджиев Х.Б. Бетризова З.Л.  Газиев Р.В. | | |
| 19. | Ценообразование  в строительстве | 1. Проводится работа по актуализации сведений о юридических лицах, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016г. №1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов».  2. В рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации №1452 от23.12.2016г. «О мониторинге цен строительных ресурсов» проводится контроль за представлением ценовых показателей в ФГИС ЦС. | Ибахаджиев Х.Б. Бетризова З.Л.  Газиев Р.В. | | |
| 20. | Проведение обучающих семинаров, направленных на повышение профессионального уровня специалистов органов местного самоуправления, руководителей Управляющих компаний и ТСЖ, собственников жилых помещений в многоквартирных домах в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса. | 20.09.2018 г.  Семинар на тему: «концессионное соглашение» | Адаев Р.С-Х.  Мушкаев Р.Х.  Мусаев А.Л.  Ибрагимов И.М. | | |
| 21. | Участие в деятельности рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов Министерства строительства и ЖКХ ЧР | - проведено заседание рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных объектов ЖКХ, на котором рассмотрены вопросы:  -подведение итогов о проделанной работе в 2018 г.;  -обсуждение мероприятий, запланированных на 2019 г.  - об обеспечении антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в период проведения праздничных мероприятий.  - подготовка проекта распоряжения Правительства Чеченской Республики об определении Министерства строительства и ЖКХ ЧР уполномоченным органом исполнительной власти Чеченской Республики по формированию перечня объектов водоснабжения и водоотведения Чеченской Республики, подлежащих категорированию;  - подготовка проекта распоряжения Правительства Чеченской Республики об утверждении перечня объектов водоснабжения и водоотведения Чеченской Республики, подлежащих категорированию;  - проверка технического состояния камер видеонаблюдения на объектах водоснабжения подведомственного министерству ГУП «Чечводоканал». | Адаев Р.С-Х  Ибрагимов И.М.  Дажикаев М.А. | | |
| 22. | Ведение мониторинга изменений в Федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального комплекса для внесения предложений по изменению соответствующих нормативных правовых актов ЧР. | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере ЖКХ проводится на постоянной основе | Адаев Р.С-Х.  Ибрагимов И.М.  Мушкаев Р.Х. | | |
| 23. | Разработка проектов Законов Чеченской Республики, постановлений и распоряжений Правительства Чеченской Республики в рамках исполнения полномочий органа исполнительной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | * Проект закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О порядке установления минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики»; * Проект постановления Правительства ЧР "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Чеченской Республики на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям";   Проект постановления Правительства ЧР от 10.12.2018 г. № 273 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по [капитальному ремонту](#sub_22) общего имущества, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из [минимального размера взноса на капитальный ремонт](#sub_24)»;  Проект постановления Правительства ЧР от 10.12.2018 г. № 262 «О внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики, на 2014-2043 годы»;  Проект распоряжения Правительства Чеченской Республики от 27.12.2018 г. № 396-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 28 декабря 2017 года № 357-р». | Адаев Р.С-Х.  Ибрагимов И.М.  Мушкаев Р.Х.  Мусаев А.Л. | | |
| 24. | Проведение мониторинга исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства субъектами их исполнения. | Мониторинг исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства субъектами их исполнения проводится на постоянной основе | Адаев Р.С-Х.  Мушкаев Р.Х.  Ибрагимов И.М.  Мусаев А.Л. | | |
| 25. | Контроль над ходом подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики к отопительному периоду проводится в соответствии с «Планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Чеченской Республики к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг.», подготовленным и утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.  Приказом министра строительства и ЖКХ ЧР был утвержден постоянно действующий оперативный штаб по контролю над ходом подготовки предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, в состав которого были включены заместители глав администраций городов и районов республики по вопросам ЖКХ.  В настоящее время идут работы по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП, согласно утвержденных планов. | Адаев Р.С-Х.  Мусаев А.Л.  Ибрагимов И.М. | | |
| 26. | Контроль над исполнением мероприятий, производственно-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства ЧР на 2018 год. | В соответствии с утвержденным министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР планом работы предприятий ЖКХ ЧР ежемесячно проводится мониторинг производственной деятельности предприятий ЖКХ ЧР. | Адаев Р.С-Х.  Мусаев А.Л.  Ибрагимов И.М. | | |
| 27. | Мониторинг исполнения распоряжения Правительства ЧР № 49-р от 22.02.2017 г. «Об утверждении целевой модели («дорожной карты») «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на территории Чеченской Республики». | В целях реализации поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам совместного заседания президиума Государственного совета и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 12 ноября 2016 года № Пр-2347ГС для улучшения условий ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности на территории Чеченской Республики, а также сокращения сроков прохождения процедур и их количество, необходимое для подключения к системам теплоснабжения, подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на территории Чеченской республики департаментом ЖКХ, разработана целевая модель («дорожная карта»), утвержденная распоряжением Правительства Чеченской Республики № 49-р от 22 февраля 2017 года.  В настоящее время все 18 показателей целевой модели «дорожной карты» исполнены. | Адаев Р.С-Х.  Ибрагимов И.М. | | |
| 28. | Исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики – Министра автомобильных дорог Чеченской Республики № 475/01 от 13.02.2017 г.- 13/155 от 14.02.2017 г. о предоставлении информации о ходе работы по запуску региональных систем обращения с твердыми коммунальными отходами. | В рамках исполнения Федерального закона № 458-ФЗ от 29.12.2014 г. (с изменениями от 28.12.2016 г. № 486-ФЗ) по переходу на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике, министерством строительства и ЖКХ ЧР подготовлено 3 Постановления Правительства Чеченской Республики, 3 приказа министерства строительства и ЖКХ ЧР.  Во исполнение решения Протокола Всероссийского совещания, в рамках межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, под председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса от 05.06.2017 г. № 385-ПРМ-АЧ, в целях обеспечения перехода к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике, распоряжением Правительства Чеченской Республики от 14.07.2017 г. № 212-р утвержден План ("дорожная карта") перехода к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике. В целях обеспечения деятельности по реализации перехода на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике, создана республиканская межведомственная рабочая группа под председательством Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики – министра автомобильных дорог ЧР А.Б. Тумхаджиева.  В соответствии с Планом ("дорожная карта") перехода к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике, проведен конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики, (извещение от 31.10.2017 г. № 311017/2380379/04).  По результатам проведенного конкурсного отбора между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ООО «Оникс» заключено соглашение от 21.12.2017 г. №18 «Об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики», сроком на 10 лет.  Переход к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике состоялся с 1 мая 2018 года. | Адаев Р.С-Х.  Ибрагимов И.М. | | |
| 29. | Формирование отчетных данных об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов Министерством строительства и ЖКХ ЧР и подведомственными организациями. | Формирование отчетных данных об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов Министерством строительства и ЖКХ ЧР и подведомственными организациями проводится на постоянной основе | Адаев Р.С-Х.  Ибрагимов И.М. | | |

Консультант ОБУ и О Ш.А. Исаков