## Утверждаю:

**И.о. Министра строительства и**

**жилищно–коммунального хозяйства**

**Чеченской Республики**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.С-Х. Адаев**

**«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.**

**Отчет**

**Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики за IV квартал 2019 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Наименование мероприятия** | **Выполнение и исполнение мероприятий** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| 1 | **2** | 3 | 4 |
| **1** | **Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»** | По федеральным проектам, входящим в состав нацпроекта «Жилье и городская среда» Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики разработаны и утверждены паспорта региональных проектов с утвержденными планами мероприятий:  1. Региональный проект «Жилье Чеченской Республики»;  2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики»;  3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики».  Общий объем доведенного финансирования в рамках указанных проектов на 2019 г. составляет 1 871,928 млн. рублей, в том числе средства:  - федерального бюджета – 1 814,960 млн. рублей;  - республиканского бюджета – 56,968 млн. рублей;  - внебюджетных источников – 0,0 млн. рублей.  По всем реализуемым региональным проектам в полном объеме заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики.  В рамках реализуемых региональных проектов Министерством строительства и ЖКХ Чеченской Республики заключено 80 контрактов.  По состоянию на 31 декабря 2019 года освоено денежных средств в размере - 1 871,928 млн. рублей (100,0%), в том числе:  1. Региональный проект «Жилье Чеченской Республики» - 1 164,337 млн. рублей (100%);  2. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики" - 534,286 млн. рублей (100%), в том числе:  - на реализацию мероприятий получателем дотации – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики» - 100,000 млн. рублей (100%).  - на реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственной (муниципальными программами) программой "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики" - 434,286 млн. рублей (100%). | Сайдаев М.А. |
| **2** | **Реализация национального проекта «Экология»** | По федеральным проектам, входящим в состав нацпроекта «Экология» Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики разработаны и утверждены паспорта региональных проектов:  1. Региональный проект «Чистая вода Чеченской Республики»;  2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики».  Общий объем доведенного финансирования в рамках регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики» на 2019 г. составляет 125,632 млн. рублей, в том числе средства:  - федерального бюджета – 124,376 млн. рублей;  - республиканского бюджета – 1,256 млн. рублей;  - внебюджетных источников – 0,0 млн. рублей.  В целях реализации регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики» заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики. В рамках данного проекта Министерством строительства и ЖКХ Чеченской Республики заключено 2 контракта на выполнение строительных восстановительных работ системы водоснабжения в Надтеречном районе Чеченской Республики. Соглашение о выделении средств федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на реализацию мероприятий регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО на территории Чеченской Республики" в 2019 году ФОИВ не доведено. В рамках регионального проекта в IV квартале разработана электронная модель территориальной схемы в области с обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Чеченской Республике  По состоянию на 31 декабря 2019 года освоено денежных средств в рамках регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики» - 125,632 млн. рублей (100%). | Бериев Л-А..  Сайдаев М.А. |
| **3** | **Реализация подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики»** | В целях реализации мероприятий по строительству и сейсмоусилению объектов социального назначения и увеличения уровня сейсмической безопасности на территории Чеченской Республики реализуется ***подпрограмма*** *«****Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики»****.*  Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии бюджету Чеченской Республики из федерального бюджета на мероприятие "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики".  Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году за счет всех источников финансирования составил– ***296 197,687 тыс. рублей****,* в том числе:  - за счет средств федерального бюджета ***281 387,800 тыс. рублей (95%);***  - за счет средств республиканского бюджета ***14 809,887тыс. рублей (5%)***.  Средства освоены в полном объеме.  В рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» выполнены предусмотренные на текущий год работы по строительству 2-х школ и реконструкции 2-х школ:   1. Строительство средней школы № 1 на 360 мест по А.Кадырова (ул.Ленина), с.Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, ЧР, лимит денежных средств-131158.9 тыс. руб.(введена в эксплуатацию); 2. Строительство средней школы №3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с.Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, ЧР. лимит денежных средств- 96461,684 тыс. руб. (введена в эксплуатацию); 3. Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул.Школьная, с. Агишты, Шалинский район, ЧР лимит денежных средств-31847,684тыс руб. 4. Сейсмоусиление СШ№5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР лимит денежных средств - 36729,368   Все предусмотренные работы завершены в полном объеме. | Вашаев Л.А. |
| **4** | **Реализация подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской Республике»** | В рамках федерального проекта «Жилье» между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики от 9 февраля 2019 г № 069-09-2019-101 на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Чеченской Республике  Общий объем средств за счет всех источников финансирования на 2019 год составил–  ***1 164 337,000 тыс. рублей,*** в том числе:  за счет средств федерального бюджета – ***1 113 445,000 тыс. рублей;***  за счет средств республиканского бюджета – ***50 892,00 тыс. рублей.***  Указанные средства направлены на строительство нижеперечисленных объектов:   1. Строительство СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика, лимит денежных средств-168 172,737 тыс. руб.; 2. Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н., г. Грозный, Чеченская Республика, лимит денежных средств- 67090,948 тыс. руб.; 3. Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок жилого комплекса по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика, лимит денежных средств- 20 289,790 тыс. руб.;   4. Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта лимит денежных средств- 123 196,316 тыс. руб.;  5. Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика. Лимит денежных средств- 173 115,158 тыс. руб.;  6. Строительство СОШ на 720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика. Лимит денежных средств- 429 340,737 тыс. руб.;  7. Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок жилого комплекса в пос. Ойсхар Гудермесского района Чеченской Республики. Лимит денежных средств- 74 461,717 тыс. руб.;  8. Строительство сетей водоснабжения в пос. Ойсхар Гудермесского района Чеченской Республики Лимит денежных средств- 12 15,556 тыс. руб.;  9. Строительство сетей водоотведения в пос. Ойсхар Гудермесского района Чеченской Республики Лимит денежных средств- 13 614,849 тыс. руб.;  10. Строительство детского сада на 140 мест, в с. Новотерское Наурского района Чеченской Республики Лимит денежных средств- 83 039,192 тыс. руб.;  Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики заключены госконтракты на производство строительно-монтажных работ с подрядными организациями.  По состоянию на отчетный период финансовые средства освоены в полном объеме. Все объекты введены в эксплуатацию. | Вашаев Л.А. |
| **5** | **Реализация подпрограммы Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики.** | В целях реализации мероприятий по реконструкции и строительству системы коммунальной инфраструктуры на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма ***«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики».***  Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении субсидии в 2019 году из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий подпрограммы в объеме ***- 577 137,266 тыс. рублей***.  Общий объем средств за счет всех источников финансирования на 2019 год составил - ***577 137,266 тыс. рублей***, в том числе:  за счет средств федерального бюджета - ***548 280,400 тыс. рублей(95%);***  за счет средств республиканского бюджета - ***28 856,866 тыс. рублей (5%).***  Указанные средства направлены на строительство нижеперечисленных объектов:   1. Восстановление канализационных сетей и очистных сооружений Урус-Мартановского района, г. Урус-Мартан Чеченской Республики (1 -й и 2-ой пусковые комплексы); 2. Реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей, 3 этап, г. Грозный, Чеченская Республика(1-й и 2-й пусковые комплексы); 3. Биологические очистные сооружения г. Грозный, пусковой комплекс производительностью 50000 м3/сутки (2-й этап); 4. Строительно-восстановительные работы тепловых сетей и строительство 18-ти блочно-модульных котельных Старопромысловского района в г. Грозный, Чеченская Республика в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс; 5. Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул. Химиков, Заводского района г. Грозный Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы); 6. Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс); 7. Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс); 8. Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы).   Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики заключены госконтракты на производство строительно-монтажных работ с подрядными организациями.  По состоянию на отчетный период освоены денежные средства в размере - 577 137,266 тыс. рублей.  Введены в эксплуатацию 2 объекта в Урус-Мартановском районе и в г. Грозный, строительство остальных продолжается в 2020 и последующих годах. | Вашаев Л.А. |
| **6** | **Реализации государственной программы Чеченской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики"** | Постановлением Правительства Чеченской Республики от 5 сентября 2017 года № 202 утверждена государственная программа Чеченской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики" (в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики от 28 декабря 2017 года № 312, от 10 декабря 2018года № 272, от 5 марта 2019 года № 42, от 2 апреля 2019 года № 62, от 27 ноября 2019 года № 235).  В 2019 году реализованы следующие подпрограммы:  ***2.1 Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чеченской Республики*** *(подпрограмма 1).*  В целях реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма ***«Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чеченской Республики».***  В рамках подпрограммы заключено соглашение между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на поддержку государственной программы Чеченской Республики и муниципальных программ формирования современной городской среды.  Общий объем средств на 2019 год составил- ***434 286, 465 тыс. рублей***, в том числе:  *-из федерального бюджета –* ***429 943,600 тыс. рублей (99%);***  *-из республиканского бюджета –* ***4 342,865 тыс. рублей (1%).***  Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики в полном объеме заключены соглашения о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики.  В 2019 году выполнены работы по благоустройству 39 общественных и 57 дворовых территорий во всех городах и районах республики.  Выделенные средства освоены в полном объеме.  Для включения в федеральный реестр лучших практик (проектов) в Минстрой России направлены 9 проектов по благоустройству, реализованных в 2019 году в рамках Программы на территории городов и районов Чеченской Республики.  ***2.2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»***  В рамках подпрограммы "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» в соответствии с заключенным соглашением между Министерством Финансов Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики, предусмотренный объем средств из федерального бюджета на 2019 год составил – ***100,000 млн. рублей***.  В 2018 году победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно» стал проект Городского парка «Марта» города Урус-Мартан Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики.  В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1954 от17 сентября 2018 года предусмотрено предоставление дотаций субъектам Российской Федерации, на территории которых находятся победители Конкурса. В 2018 году предоставлена дотация бюджету Чеченской Республики в размере **-*100,000 млн. рублей***.  Контракт на строительство общественного пространства «Городской парк «Марта» города Урус-Мартан» в 2019 году на сумму 122,222 млн руб. заключен 26 февраля 2019 года с ООО «УралСтройМонтаж». Дотация из федерального бюджета – 100,00 млн. руб., средства муниципального бюджета – 22,222 млн.руб. Также из средств муниципального бюджета на разработку ПСД выделено 5,300 млн. руб.  Согласно графику, строительство Парка города Урус-Мартан завершено 15 ноября 2019 года.  Выделенные средства освоены в полном объеме. | Шамсудинова Р.Б. |
| **7** | **Реализация подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики»** | В рамках подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики» в 2019 году между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключены соглашения о предоставлении субсидии из Федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на осуществление социальных выплат, а также предоставление жилья для переселения из оползневых зон в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.05.2019 года № 925-р Чеченской Республике выделены финансовые средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме ***1 140,0 млн. руб***. на переселение из оползневых зон 1 747 человек, софинансирование из республиканского бюджета составило ***60,0 млн. рублей***.  Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году за счет всех источников составил***1 304210,5 тыс. рублей****,* в том числе:  - за счет средств федерального бюджета***1239 000,0 тыс. рублей (95%);***  - за счет средств республиканского бюджета ***65 210,5тыс. рублей (5%).***  Средства освоены в полном объеме. Переселены из опасных для проживания оползневых зон 2003 человека (251семья). Указанным гражданам предоставлены новые индивидуальные жилые дома общей площадью 34,6 тыс.кв.м. | Ибрагимова Б.Р. |
| **8** | **Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».** | В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" заключено соглашение между Правительством Чеченской Республики и Минстроем России (№069-08-2019-063 от 06.02.2019 г.). После заключения вышеуказанного соглашения, Министерством строительства и жилищно–коммунального хозяйства Чеченской Республики заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии в 2019 году. Молодым семьям выданы 140 свидетельств о праве на получение социальных выплат для приобретения (строительства) жилья.  Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году за счет всех источников составил– ***158 491,1 тыс. рублей, в том числе***:  - за счет средств федерального бюджета - ***108 491,1 тыс. рублей (71%);***  - за счет средств республиканского бюджета –***50 000,0 тыс. рублей (29%).***  Средства освоены в полном объеме. Жилищные условия улучшили 140 молодых семей.  В целях реализации подпрограммы в 2020 году проведен конкурсный отбор среди муниципальных образований Чеченской Республики. В Минстрой России направлена заявка на участие в реализации подпрограммы в 2020 году. Заключено соглашение между Правительством Чеченской Республики и Минстроем России о предоставлении в 2020 году средств федерального бюджета в объеме **65 529,4 тыс. рублей**. | Ибрагимова Б.Р. |
| **9** | **Реализация подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством».** | В рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" оформлены и выданы ***35*** государственных жилищных сертификатов на приобретение жилья на общую сумму ***162,3 млн. руб.*** | Ибрагимова Б.Р. |
| **10** | **Координация хода строительства объектов, строящихся в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики»** | Осуществляется координация хода строительства объектов, строящихся в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики».  На постоянной основе проводится мониторинг и координация хода строительства следующих объектов: | Газалапов А.А. Бетризова З.Л.  Юнусов М.И. |
| **.** | ***Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации*":** | - Строительство средней школы № 1 на 360 мест по ул.  А. Кадырова (ул. Ленина), с. Катар-Юрт, Ачхой- Мартановский район, Чеченская Республика;  - Строительство средней школы № 3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катар-Юрт, Ачхой- Мартановский район, Чеченская Республика;  - Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева,  с.Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика;  - Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район, ЧР. |  |
| **.** | ***Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства":*** | - Строительство СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова,  г. Грозный, Чеченская Республика;  - Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н.,  г. Грозный, Чеченская Республика;  - Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок жилого комплекса по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика;  - Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта;  - Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика;  - Строительство СОШ на 720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика.  Обеспечен ввод в эксплуатацию шести вышеперечисленных объектов, построенных в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства". |  |
| **11** | **Информация о реализации Федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" реализуется в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»** | В соответствии с утвержденной заявкой государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), по которой решение о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда принято от 24 апреля 2019 года № 4098-вн на первый этап 2019-2020 годов в рамках реализуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» (далее - Проект), входящего в структуру национального проекта «Жилье и городская среда», в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных аварийных домах, признанных таковыми до 1 января 2017 года, к реализации были запланированы мероприятия в 2-х муниципальных образования республики: Гудермесском районе; Ножай-Юртовском районе.  Запланированный на 2019 год в рамках реализации Проекта объем денежных средств за счет всех источников финансирования составил **– 173 304,040 тыс.рублей**, в том числе:  *- средства федерального бюджета – 171 571,000 тыс. рублей (99%);*  *- республиканский бюджет –* ***1 733,040 тыс. рублей (1%);***  Муниципальные и внебюджетные источники в рамках Проекта не предусмотрены.  Целевые показатели необходимые к достижению в рамках реализуемых мероприятий Проекта составили:  - строительство 7-ми квартирного дома в с.п. Ножай-Юрт Ножай-Юртовского муниципального района республики, общей площадью жилых помещений – 244 кв.м. в целях переселения 20 человек, проживающих в 2-х аварийных многоквартирных домах;  - приобретение 88-ми жилых помещений в пос. Ойсхар Гудермесского муниципального района республики, общей площадью 4 301,10 кв.м. в целях переселения 261 человека также проживающих в аварийных многоквартирных домах.  По состоянию на 1 января 2020 года, выделенные денежные ассигнования из федерального бюджета с условием софинансирования из республиканского бюджета в размере 1% процента освоены в полном объеме.  Также достигнуты с перевыполнением плановых значений, доведенных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на этап 2019-2020 годов показатели в рамках Проекта, которые в общем объеме составляют:  - количество кв.м., расселенного аварийного жилищного фонда Чеченской Республики – 4 545 тыс.кв.м.;  - количество переселенных граждан на территории Чеченской Республики – 281 человек.  Запланированные показатели в рамках паспорта Проекта составляют:  - количество кв.м., расселенного аварийного жилищного фонда Чеченской Республики - 710 кв.м.;  - количество, переселенных граждан на территории Чеченской Республики – 40 человек. | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Хаджимуратов М.В. |
| **12** | Реализации подпрограммы «Чистая вода Чеченской республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», | В 2019 г. проведена мероприятия по замене водовода с. Горагорский-Калаус-Знаменское Надтеречного муниципального района Чеченской Республики, общей протяженностью 37.6 км., с установкой 2 резервуаров воды объемом 1 тыс. м3 и 2 тыс. м3. | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Ибрагимов И.М. |
| **13** | Реализации регионального проекта «Умный город на территории Чеченской Республики» | В рамках реализации проекта «Умный город» в городе Грозный за 2019 год:  -разработка системы отображения на карте муниципального образования данных и информации по проведению ремонтных работ;  -разработка системы проведения опросов;  -разработка системы «Единая диспетчерская служба» (ЕДС). | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х. |
| **14** | Реализации плана проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Чеченской Республики | В план проведения капитального ремонта в 2019 году было включено 82 МКД, общей площадью 346,5 тыс.м2, на сумму 246,96 тыс. рублей. Запланированные работы в 2019 г. выполнены на 100%. | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Мусаев А.Л. |
| **15** | **Деятельность по мониторингу жилищного строительства** | **Информация по состоянию на 28.01.2020 г.**  Планируемый годовой объем ввода жилья в Чеченской Республике:  2019 г. - 614 тыс.кв.м.  Объем введенного жилья на 28.01.2020 г. в Чеченской Республике, составил **630 000 кв.м\*** (\*данные предварительные) в том числе:    - Многоквартирные жилые дома – 20 МКД: общей площадью квартир – 119 371 кв.м., количество квартир -1665;    - Индивидуальное жилищное строительство – 510 629 кв.м.  **Мероприятия по строительству жилья на 28.01.2019 год.**    В стадии строительства находится – 33 многоквартирных дома, общей площадью - 653 497 кв.м., жилой площадью – 442 486 кв.м., количество квартир – 5311, из которых планируются ввести в эксплуатацию:  - в 2020 году -16 домов, жилой площадью 125 756 кв.м. (1524 квартир);  - в 2021 году -7 дома, жилой площадью 147 757 кв.м. (1754 квартир);  - в 2022 году -2 дома, жилой площадью 49 618 кв.м. (639 квартир);  - в 2023 году -8 домов, жилой площадью 119 355 кв.м. (1394 квартир) | Газалапов А.А. Бетризова З.Л.  Хаджимуратов М.В.  Тунтаев И.Ш. |
| **16** | **Контроль долевого строительства на территории Чеченской Республики** | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики определено органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области долевого строительства жилых домов и иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики. В этой связи департаментом строительства разработан административный регламент исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики.  На официальном интернет - сайте министерства размещен перечень нормативных правовых актов в области долевого строительства и разъяснения по их применению, информация о застройщиках и возводимых ими объектов долевого строительства.  Ведется оперативное консультирование граждан по вопросам участия в долевом строительстве - осуществляется при их личном обращении в министерство, а также по телефонам «горячей линии». В ходе консультирования заявителям предоставляется информация о застройщиках объектов недвижимости и наличии у них разрешительной документации на строительство, разъясняются положения действующего законодательства об участии в долевом строительстве. Ежеквартально проводится проверка отчетности генеральных подрядных организаций, которые ведут строительство многоквартирных домов с долевым участием граждан на территории Чеченской Республики, в соответствии с [Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"](garantF1://12038267.0). Граждане, включенные в реестр "обманутых" дольщиков на территории Чеченской Республики отсутствуют. Обращений и заявлений граждан о нарушении прав дольщиков не поступало.  Также ведется проверка на соответствие застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ от 30.12.2004 за №214-ФЗ ["Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации."](garantF1://12038267.0) После проверки выдается заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ - 214 или отказ в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2004№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».  На сегодняшний день на территории Чеченской Республики с долевым участием граждан ведется строительство восьми объектов:  **- ООО «Юг-Строй»**  Многоквартирный жилой дом со встроенными торгово-офисными.помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Лорсанова, б/н;  **- ООО "Теплицстройсервис"**  Жилой комплекс со встроенными торговыми помещениями автопаркингом по адресу: ЧР, г. Грозный, пр-кт. М-А. Эсамбаева (пр.Революции), д. 16;  **-ООО "Теплицстройсервис"**  Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями; по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Николаева, б/н  **- ООО «Капитал»**  Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 1  **- ООО «Капитал»**  Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 3  **- ООО «Юг-Строй»**  Многоквартирный жилой дом со встроенными торгово-офисными .помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. А. Шерипова,68 а;  **- «Империя»**  . Многоквартирный жилой дом с торгово-офисными помещениями и подземным автопаркингом,, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. В.А. Кан-Калика, б/н;  - **ООО «ЭКО-ИНВЕСТ-2014»**  Два корпуса многоквартирных домов, по адресу: ЧР, г. Грозный, пр. А.Кадырова, д. 201 «а» (корпус 2). | Газалапов А.А. Бетризова З.Л.  Хаджимуратов М.В.  Тунтаев И.Ш. |
| **17** | **Мониторинг хода реконструкции 35-го и 56-го участков Октябрьского района г. Грозного** | Велись работы по сбору и обработке информации по всем видам строительных работ, количеству задействованных рабочих и спецтехники. | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И. |
|  | ***Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики»:*** | - Восстановление канализационных сетей и очистных сооружений Урус-Мартановского района, г. Урус-Мартан Чеченской Республики (1 -й и 2-ой пусковые комплексы);  - Реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей, 3 этап, г. Грозный, Чеченская Республика (1-й и 2-й пусковые комплексы);  - Биологические очистные сооружения г. Грозный, пусковой комплекс производительностью 50000 м3/сутки (2-й этап);  - Строительно-восстановительные работы тепловых сетей и строительство 18-ти блочно-модульных котельных Старопромысловского района в г. Грозный, Чеченская Республика в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс;  - Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул. Химиков, Заводского района г. Грозный Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы);  - Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс);  - Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы);  - Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс).  На постоянной основе производится приемка и сопровождение отчетных форм КС-2 и КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат, актов сдачи-приемки работ по строительному контролю и техническому сопровождению и авторскому надзору объектов капитального строительства. |  |
| **18** | **Мониторинг объектов жилищного строительства** | Проводится мониторинг хода строительства жилых домов, строящихся в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;  - проводится мониторинг хода строительства жилого комплекса эконом класса, состоящего из 19-ти шестиэтажных жилых домов по адресу: г. Грозный, ул. сайханова, б/н;  - проводится мониторинг хода строительства 10-ти многоэтажных жилых домов с долевым участием, строящихся в разных районах г. Грозный. | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И. |
| **19** | **Рассмотрение вопросов, поступивших во время прямого эфира телепередачи «Особый разговор» от 31.10.2019г.** | Ведутся работы по рассмотрению обращений граждан с просьбой о восстановлении своих домовладений, о взыскании задолженности за выполненные работы в рамках внепрограммных мероприятий по восстановлению г. Грозный, и т.д. | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И. |
| **20** | **Мониторинг и анализ деятельности предприятий стройиндустрии** | Проводится систематический мониторинг деятельности подведомственных предприятий стройиндустрии, выпускающих строительные материалы, конструкции и изделия.  Согласно отчетным данным и информации по выпуску и реализации готовой продукции, производство строительных материалов подведомственными предприятиями за январь-декабрь 2019 года составило **45,323** млн.руб.:   * *ГУП «ГЗЖБК»-* ***34,577 млн.руб****. (4900 м3 сб/железобетона);* * *ГУП «ГКЗ» - 0;* * *ГУП «АЗЖБИ» -* ***10,746 млн.руб****. (1379 м3 сб/железобетона).* | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И.  Темирсултанов С.А-М. |
| **21** | **Работа и исполнение запросов и протокольных поручений Правительства Чеченской Республики** | В МИНПРОМТОРГ РОССИИ (в соответствии с письмом Минпромторга России от 15.10.2015 г.) Министерством строительства и ЖКХ ЧР предоставляется информация о финансово-экономическом состоянии подведомственных предприятий, производящих строительные материалы и строительные конструкции.  В МИНЭКОНОМТЕРРАЗВИТИИ ЧР (согласно письму Минэкономтерразвития ЧР от 30.08.2016г. №1371/07-15) ежемесячно предоставляется информация о производстве и реализации продукции подведомственными предприятиями стройиндустрии.  В МИНСТРОЙ РОССИИ (в соответствии с письмом от 03.07.2018 г.  № 28269-ЮГ/05) Министерством строительства и ЖКХ ЧР ежемесячно предоставляются сведения об объектах капитального строительства в части, касающейся (фотоматериал).  В Департамент экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР (согласно письму директора Департамента экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР Х.Х. Дадаева от 12.08.2015г. №03-11/03-2) Министерством строительства и ЖКХ ЧР проводится свод и передача информации в области промышленности строительных материалов и строительной индустрии.  Во исполнение поручения первого заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Г.С. Таймасханова, совместно с отделом организации работы и делопроизводства ведется работа по представлению информации о ходе исполнения обращений граждан, во время прямого эфира, проведенного 21.02.2019 г. на ЧГТРК «Грозный в телепередаче «Особый разговор».  Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 2 февраля 2016 г. № ДК-П9-483 предоставляется ежеквартальный (в последующем за полугодие) отчет о состоянии строительного комплекса Чеченской Республики.  Ежемесячно в департамент приоритетных проектов и программ Министерства строительства и ЖКХ ЧР предоставляется информация в рамках реализации поручений, содержащихся в указе Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" в части, касающейся строительной индустрии.  Сбор, обработка и свод информации для представления ежеквартального отчета в Правительство Чеченской Республики в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики №248-р от 27.09.2016г. о внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 3 октября 2014 года № 267-р «О мерах по созданию и ведению единой информационной базы объектов капитального строительства».  Периодически (в соответствии с письмами Минпромторга РФ от 21.02.2019 г., 25.09.2018 г. №№ ЕВ-11096/17. ЕВ-62069) проводится работа по размещению информации в ГИС «Промышленность» по производству и потреблению строительных материалов в региональном разрезе. | Газалапов А.А. Бетризова З.Л.  Юнусов М.И.  Темирсултанов С.А-М. |
| **22** | **Работа по учету объемов, количества и ведению реестра объектов незавершенного строительства** | Во исполнение пункта № 1 и 2 перечня поручений главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 20.09.2018 г. № 01-21 пп на постоянной основе проводится контроль исполнения мероприятий, проводимых в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по снижению объемов незавершенного строительства на территории Чеченской Республики.  Согласно Постановлению Правительства Чеченской Республики от 23.10.2018 г. №224 «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации» и в соответствии с Поэтапным планом снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденным Первым Председателем Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 31 января 2017 года № 727-п13 ведется работа по учету объемов, количества и ведению реестров по объектам незавершенного строительства.  Также в рамках реализации Постановления Правительства Чеченской Республики от 23.10.2018 г. №224 «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации» ведутся работу по сбору и обработке информации об объектах незавершенного строительства для занесения в государственную информационную систему ГАС «Управление». | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И.  Хушпаров И.В. |
| **23** | **Сопровождение проектно-сметной документации** | 1. Формирование земельных участков для строительства объектов капитального строительства, планируемых к реализации в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике». 2. Проводится работа по наполнению реестра экономически эффективной документации повторного использования согласно постановлению Правительства РФ от 31.03.2017 г. № 389. 3. Сбор Генпланов, строящихся жилых комплексов в г. Грозном, для определения площади твердых покрытий подъездных дорог и автомобильных площадок. 4. Проводится работа по сбору информации от министерств и ведомств Чеченской Республики в целях актуализации перечня объектов для включения в подпрограмму «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике». 5. Актуализация сведений ГКУ «Республиканский центр по сейсмической безопасности»по перечню объектов, имеющих технические заключения обследования зданий. 6. Осуществлены необходимые согласования производственных вопросов с проектными организациями, подрядными организациями и администрациями городов и районов ЧР, вовлеченных в строительный процесс. 7. Ведется работа по получению разрешительной документации на объекты государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике». 8. Получены разрешения на строительство по объектам государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».   - «Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2-й пусковой комплекс 2 этапа)»;  - «Строительство водоснабжения Курчалоевского района Чеченской Республики (2-ой пусковой комплекс)».  - «Строительство СОШ 360 мест, в с. Курчалой, Курчалоевского муниципального района, Чеченская Республика».  - «Строительство СОШ 720 мест, в с. Курчалой, Курчалоевского муниципального района, Чеченская Республика».   1. Получены ГПЗУ:   - «Строительство детского сада на 80 мест, по ул. Сайханова, Чеченская Республика»;  - «Строительство СОШ 360 мест, по ул. Сайханова, Чеченская Республика»;  - «Строительство СОШ 360 мест, в с. Курчалой, Курчалоевского муниципального района, Чеченская Республика»;  - Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Ш. Шахтемирова, б/н вс. Ножай-Юрт, Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика.   1. Представлены сведения для формирования ежеквартального отчета о состоянии строительного комплекса Чеченской Республики в части касающейся ОСПСД и ЦС за 4 квартал 2018 года. 2. Подготовка материалов к участию по предложениям Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики, министерств и ведомств Чеченской Республики в молодежной площадке «Поколоение 2030» по теме «Комфортный город: конкуренция за человека». 3. Свод информации для ежемесячного отчета по проекту Чеченской Республики «Комплексное устойчивое развитие территорий Ножай-Юртовского и Шатойского районов». 4. В адрес Минстроя и ЖКХ РФ направлен квартальный отчет в соответствии с письмом от 24.08.2017 г. № 30166-ЕС/09 о ходе исполнения подпункта «б» пункта 7 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 11 июня 2016 года № Пр-1138 ГС по итогам заседаний Государственного совета Российской Федерации 17 мая 2016 года. 5. Формирование пакета документов для подготовки заявки на участие в подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства в Чеченской Республике» в соответствии с методическими рекомендациями. 6. Формирование перечня объектов для включения в подпрограмму «Повышение устойчивости жилых домов и объектов жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики». 7. Направлен отчет в Минэкономтерразвития ЧР о разработке проектно-сметной документации и проведении государственной в рамках исполнения распоряжения Правительства Чеченской Республики от 30.04.2019 г. № 136-р. 8. Обеспечена исходно-разрешительная документация по объекту «Физкультурно-спортивный комплекс (ДЮСШ) в с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика». 9. Проведена работа по исполнению поручения Президента РФ № 1831ГС, в соответствии с которым направлена информация о мониторинге строительных ресурсов, стоимости материалов, машин и механизмов на территории Чеченской Республики. 10. Направлен доклад Главы Чеченской Республики Президенту Российской Федерации В.В. Путину за 2019 год об исполнении подпункта «б» пункта 7 перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 июня 2016г. №ПР-1138ГС. 11. Осуществление приемки и передачи проектной документации. | Газалапов А.А.. Бетризова З.Л.  Газиев Р.В. |
| **.** | ***Ценообразование***  ***в строительстве*** | 1. В рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации №1452 от23.12.2016г. «О мониторинге цен строительных ресурсов» проводится контроль за представлением ценовых показателей в ФГИС ЦС. 2. Направлен отчет за 1-йквартал 2019 года в Минстрой России о фактической стоимости применяемых материалов, изделий, конструкций, эксплуатации строительных машин и механизмов. 3. Размещение на сайте Минстроя ЧР прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства за 2 квартал 2019 г. 4. Направлен отчет за 2 квартал 2019 года в Минстрой РФ о фактической стоимости материалов, изделий, конструкций, эксплуатации строительных машин и механизмов, применяемых в строительстве на территории Чеченской Республики. 5. По итогам проводимой работы по актуализации сведений о юридических лицах, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016г. №1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов» исключены 5 юридических лиц, не соответствующих требованиям ФГИС ЦС. 6. В ФАУ «Главгосэкспертиза России» направлен и согласован расчет среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли и обосновывающие документы к расчету. 7. Согласование Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства и расчета заработной платы рабочего, занятого в строительной отрасли. 8. Подготовка и принятие участия в селекторном совещании в режиме видеосвязи под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Д.А. Волкова по вопросам ценообразования в строительстве. 9. Направлен отчет за 3 квартал 2019 года в Минстрой РФ о фактической стоимости материалов, изделий, конструкций, эксплуатации строительных машин и механизмов, применяемых в строительстве на территории Чеченской Республики. 10. Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 08.11.2019г. №369-р утвержден расчет об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Чеченской Республики за 2018 год. 11. Принято участие в совещании в режиме защищенной видеосвязи, проводимым министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 28 ноября 2019 года. 12. Направлено на согласование обращение Главы Чеченской Республики в Минстрой РФ о пересчете с увеличением Индексов по видам строительства «Внешние инженерные сети водопровода» и «Аэродромы гражданского назначения» для Чеченской Республики с учетом стоимости основных ценообразующих ресурсов с приложением обосновывающих документов.   13.Направлен отчет за 4 квартал 2019 года в Минстрой РФ о фактической стоимости материалов, изделий, конструкций, эксплуатации строительных машин и механизмов, применяемых в строительстве на территории Чеченской Республики. |  |
| **24** | Проведение обучающих семинаров, направленных на повышение профессионального уровня специалистов органов местного самоуправления, руководителей Управляющих компаний и ТСЖ, собственников жилых помещений в многоквартирных домах в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса. | В целях повышения профессионального уровня муниципальных служащих ЧР в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР поведены следующие семинарские занятия:  -реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Чеченской Республики;  -внедрение государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) на территории Чеченской Республики в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ;  -проведение Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов». | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х. |
| **25** | Формирование, в установленном действующим законодательством порядке, бюджетных заявок на финансирование расходов за счет средств республиканского и федерального бюджетов | Минстроем России согласовано 6 заявок об участии в распределении субсидий из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в период 2020-2022 годы | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Ибрагимов И.М. |
| **26** | Участие в установленном порядке в заключении и реализации инвестиционных договоров, реализации инвестиционных проектов в сфере деятельности Министерства | в Чеченской Республике заключено 6 концессионных соглашений по придаче объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в концессию, с привлечением инвестиций в размере 115,25 млн. рублей. | Мушкаев Р.Х. |
| **27** | Объявление конкурс на заключении концессионных соглашений на официальном сайте www.torgi.gov.ru по передаче объектов водоснабжения и водоотведения | В ноябре 2019 года объявлен конкурс на заключении концессионных соглашений на официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) по передаче объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Мушкаев Р.Х. |
| **28** | Участие в деятельности рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов Министерства строительства и ЖКХ ЧР | - проведено заседание рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных объектов ЖКХ;  - | Дажикаев М.А. |
| **29** | Ведение мониторинга изменений в Федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального комплекса для внесения предложений по изменению соответствующих нормативных правовых актов ЧР. | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере ЖКХ проводится на постоянной основе | Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х.  Ибрагимов И.М.  Мусаев А.Л. |
| **30** | Представление проектов докладов в Правительство Чеченской Республики об обеспечении выполнения следующих поручений Президента России:  - о ходе выполнения подпункта «а» пункта 2 перечня поручений от 9 августа 2015 года № Пр-1608 по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации от 24 июля 2015 года;  - о ходе выполнения подпункта «в» пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года № ПР-1479 по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 31 мая 2013 года;  - о ходе выполнения пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам проведения капитального ремонта в многоквартирных домах от 31 декабря 2016 года № Пр-2591 | Письмо В.В. Путину от 18.10.2019г. № 10/376 доклад о ходе выполнения в Чеченской Республике подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации  от 9 августа 2015 года № Пр-1608;  Письмо В.В. Путину от 19.11.2019г.№01/419 доклад о ходе выполнения подпункта «в» пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года № ПР-1479;  Письмо В.В. Путину от 19.11.2019г. №01/418 доклад о ходе выполнения пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам проведения капитального ремонта в многоквартирных домах от 31 декабря 2016 года № Пр-2591. | Адаев Р.С-Х.  БериевЛ-А.Х  Мушкаев Р.Х. |
| **31** | Внесение информации на интернет портал Минстроя России в системе АСМ ЖКХ. | Размещена информация в системе АСМ ЖКХ, постоянно | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х.  Ибрагимов И.М.  Мусаев А.Л. |
| **32** | Проведение мониторинга исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства субъектами их исполнения. | Мониторинг исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства субъектами их исполнения проводится на постоянной основе | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х.  Ибрагимов И.М.  Мусаев А.Л. |
| **33** | Контроль над ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики к отопительному периоду проводится в соответствии с «Планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Чеченской Республики к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.», подготовленным и утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.  Приказом министра строительства и ЖКХ ЧР был утвержден постоянно действующий оперативный штаб по контролю над ходом подготовки предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, в состав которого были включены заместители глав администраций городов и районов республики по вопросам ЖКХ.  В настоящее время идут работы по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП, согласно утвержденных планов. | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Мусаев А.Л.  Ибрагимов И.М. |
| **34** | Контроль над исполнением мероприятий, согласно плана производственно - хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства ЧР на 2019 год. | В соответствии с утвержденным министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР планом работы предприятий ЖКХ ЧР ежемесячно проводится мониторинг производственной деятельности предприятий ЖКХ ЧР. | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Мусаев А.Л.  Ибрагимов И.М. |
| **35** | Мониторинг исполнения Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ по переходу на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | в Чеченской Республике разработаны и утверждены все необходимые нормативно-правовые акты, проведен конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики по результатам которого заключено соглашение от 21.12.2017 г. № 18 между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики и ООО «Оникс», сроком на 10 лет. Зоной деятельности регионального оператора является вся территория Чеченской Республики, включающая в себя 17 муниципальных образований. | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Ибрагимов И.М. |
| **36** | Формирование отчетных данных об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов Министерством строительства и ЖКХ ЧР и подведомственными организациями. | Формирование отчетных данных об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов Министерством строительства и ЖКХ ЧР и подведомственными организациями проводится на постоянной основе | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Ибрагимов И.М. |
| **37** | Реализации графика передачи в концессию объектов коммунальной  инфраструктуры государственных и муниципальных предприятий  в Чеченской Республике, управление которыми признано неэффективным | Регулярно на официальном сайте www.torgi.gov.ru размещается объявление (конкурс) на заключении концессионных соглашений по передаче объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х. |
| **38** | Провидения мониторинга состояния объектов ЖКХ | В рамках подготовки объектов ЖКХ к ОЗП 2019-2020 гг. министерством проводится мониторинг готовности резервных источников электроснабжения к предстоящему отопительному периоду. Всего обеспечено резервными источниками электроснабжения, 64 объекта ЖКХ, в том числе:  - 50 объекта теплоснабжения (котельные, БМК);  - 14 объектов водоснабжения (водоносные станции). | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Ибрагимов И.М. |